# 项目支出绩效评价报告

林业重点工程市级补助项目

支出绩效评价报告

摘	要

2022年可用于林业重点工程市级补助项目资金是市级财政资金共3925万元，按照年初的计划安排，合理安排各项支出，全年项目共支出3925万元，圆满完成目标任务。本项目2022年度整体支出情况优，在2月份完成了年初设置的工作目标。2012年安徽省实施千万亩森林增长工程以来，根据宿州市有关文件要求，几年来分别实施了京沪高铁森林长廊建设工程，合徐高速森林长廊工程、泗许高速森林长廊工程、创园工程、市区大外环森林长廊建设工程、沈圩苗木花卉基地、帝元公司苗木基地、城市水源地绿化等一系列市级林业重点工程，埇桥区共承建市级林业重点工程流转土地87073.66亩。按市有关文件要求进行土地流转，由大户承包经营，地租来源由市级财政、区级财政、造林主体分别按4：4：2比例构成。根据评价指标逐项，自评分100分。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的绩效目标。

# 正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2012年安徽省实施千万亩森林增长工程以来，我区根据宿州市有关文件要求，几年来分别实施了京沪高铁森林长廊建设工程，合徐高速森林长廊工程、泗许高速森林长廊工程、创园工程、市区大外环森林长廊建设工程、沈圩苗木花卉基地、帝元公司苗木基地、城市水源地绿化等一系列市级林业重点工程，全区共承建市级林业重点工程流转土地87073.66亩。按市有关文件要求进行土地流转，由大户承包经营，地租来源由市级财政、区级财政、造林主体分别按4：4：2比例构成。

- 项目绩效目标。

总体目标：按照林业重点工程土地流转合同约定，每年9月底前需兑现下一年度的土地流转资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）通过开展项目绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目资金管理、实施效果后等薄弱环节，及时改进，加强控制和管理，总结推广好的做法和经验，进一步推进项目顺利实施，规范项目建设管理，切实提高专项资金使用效率，充分发挥工程效益和投资效益。同时，通过对财政资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的产出与绩效，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（二）本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标3级，一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。二级指标中产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；满意度即指服务满意度指标。

（三）宿州市林业局收到《宿州市财政局关于开展2022年市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》文件后，领导高度重视，专门成立小组负责绩效评价工作。对照评分表的相关内容和要求，组织工作人员具体负责此项工作的安排及实施，为评价奠定坚实的基础。

三、综合评价情况及评价结论

本项目2022年度整体支出情况优，在2月份完成了年初设置的工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到账，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方便均取得了非常好的成绩。根据评价指标逐项，自评分100分。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）从项目决策角度分析：本项目按照规定的程序申请办，项目立项所提交的文件、材料符合相关要求，项目立项程序合规、材料齐全，项目的组织形式明确、合理；预期所产出的效益符合项目申报的业绩水平，并制定了相应的资金管理办法，资金的分配因素全面合理，分配结果合理。

（二）从项目过程角度分析：我所在项目实施过程中按实际情况，建立了完整的“申请－报销 －审批”经费支出程序和手续，以此确保各项支出符合部门预算编制的结果。我局严格遵守预算控制与支出范围、支出标准规定相结合的原则，同时形成了较为完善的内部控制体系。在内部控制制度的指引下，根据单位职能和各岗位职责，拟定岗位说明，与国库支付中心配合，建立会计工作岗位责任制，做到管账不管钱，管钱不管账，实行了分岗设权与分事行权，形成了内部牵制，起到一定财务监控作用。资金使用过程中，不存在支出依据不足、序列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施过程中，严格按照相关管理制度执行，机构健全，分工明确。

（三）从项目产出情况分析：该项目设立了产出数量目标、 产出质量目标、产出时效目标、产出成本目标。

（1）项目产出数量目标。完成林业重点工程项目资金支付，支付率达100%。

（2）项目产出质量目标。按照林业重点工程土地流转合同约定，每年9月底前兑现下一年度的土地流转资金。

（3）项目产出时效目标。该项目已按照项目计划及时 完成各项工作，项目完成及时率达100%。

（4）项目成本目标。该项目预算控制较好，项目支出均控制在预算支出范围内，不存在项目超出预算支出的情况。

（四）从项目效益情况分析：该项目设立了经济效益目标、 社会效益目标、生态效益目标、可持续影响目标。

（1）项目经济效益目标。该项目提供就业，促进农民增收。

（2）项目社会效益目标。生态成效显著，维护好农户的切实利益，促进经济社会和谐发展。对我市生态文明建设、城市形象品位提升、经济社会发展、农民增收致富都具有重要的意义和积极的作用。项目基础良好、优势明显，得到地方党委、政府和上级林业部门的大力支持，项目实施时间布局、资金使用计划合理、组织保障有力且有望发挥预期最大效益。

（3）项目生态效益目标。该项目是城乡生态环境大为改观，生态红利得以释放。

（4）项目可持续影响。我市作为安徽省平原林业重点市，是建设皖北森林生态屏障的战略要求，也是建设林长制改革示范区、纵深推进国家森林城市建设、加快城市争先进位带动区域崛起的重要抓手。

五、主要经验及做法

采取遥感影像判图、GPS定位测量等手段，对埇桥区原87073.66亩市级林业重点工程面积、保存率及土地流转资金兑现等情况进行了全面核查，经查因高新区行政区划调整减少2458.59亩，因河道清淤或乡镇经济发展需要等原因减少793.6282亩，现保存合格面积为83821.4418亩。

六、存在问题及原因分析

通过总结本次重点项目支出绩效评价，结合林业部门工作性质，相关人员虽已逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，未能将绩效目标量化。

七、有关建议

1.加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。 密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年 度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效 目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

2.加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作 流程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标 的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础；最后，预算执行结束后，要及时对照确定的绩效目标开展绩效自评。

3.预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

八、其他需要说明的问题

附：1、项目支出绩效评价指标体系框架（附1）

2、林业重点工程市级补助项目绩效目标完成清单（附2）

- 3、林业重点工程市级补助项目绩效评价问题清单（附3）

- 4、林业重点工程市级补助项目绩效评价评分情况表（附4）

附1

项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的 总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 资金拨付及时性 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | 项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划 产出的产品或提供的服务数量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预 算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

附2

林业重点工程市级补助项目绩效目标完成清单

| 序号 | 绩效目标设定情况 | 绩效目标完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 总体目标任务：（用文字定性或定量表述总体情况） | 总体目标完成情况： |  |
| 1 | 按照林业重点工程土地流转合同约定，每年9月底前需兑现下一年度的土地流转资金。 | 按照林业重点工程土地流转合同约定，每年9月底前需兑现下一年度的土地流转资金。 |  |
| （二） | 年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况） | 年度绩效目标完成情况： |  |
| 1 | 年初预算下达及时拨付。 | 完成 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

附3

林业重点工程市级补助项目绩效评价问题清单

| 问题分类 | 序号 | 责任部门（单位） | 问题描述 | 整改建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等） | 1 | 无 | 无 |  |  |
|  | 2 | 无 | 无 |  |  |
|  | … | 无 | 无 |  |  |
| 资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等） | 1 | 无 | 无 |  |  |
|  | 2 | 无 | 无 |  |  |
|  | … | 无 | 无 |  |  |
| 项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等） | 1 | 无 | 无 |  |  |
|  | 2 | 无 | 无 |  |  |
|  | … | 无 | 无 |  |  |
| 项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等） | 1 | 无 | 无 |  |  |
|  | 2 | 无 | 无 |  |  |
|  | … | 无 | 无 |  |  |
| 项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等） | 1 | 无 | 无 |  |  |
|  | 2 | 无 | 无 |  |  |
|  | … | 无 | 无 |  |  |
| 其他问题 | 1 | 无 | 无 |  |  |
|  | 2 | 无 | 无 |  |  |

附4

## 林业重点工程市级补助项目绩效评价评分情况表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 评分情况 | 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 数量指标 | 10 |  | 10 | 1 |
| 2 |  | 质量指标 | 质量指标 | 15 |  | 15 | 2 |
| 3 |  | 时效指标 | 时效指标 | 15 |  | 15 | 3 |
| 4 |  | 成本指标 | 成本指标 | 10 |  | 10 | 4 |
| 5 | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 经济效益 指标 | 10 |  | 10 | 5 |
| 6 |  | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 10 |  | 10 | 6 |
| 7 |  | 生态效益 指标 | 生态效益 指标 | 5 |  | 5 | 7 |
| 8 |  | 可持续影 响指标 | 可持续影 响指标 | 5 |  | 5 | 8 |
| 9 | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 10 |  | 10 | 9 |
| 合计 |  |  |  | 90 |  | 90 | 合计 |